Business Requirements Document (BRD)

PlantCare AI

Веб-приложение с ИИ для ухода за растениями

| Название проекта | PlantCare AI |
| --- | --- |
| Тип документа | Business Requirements Document / BRD |
| Версия | 1.0 |
| Назначение | Документ бизнес-требований для MVP и защиты на хакатоне |
| Команда | Project Manager, Frontend, Backend, AI Engineer, DevSecOps |
| Инструмент управления | Jira |
| Главный MVP flow | Загрузка фото растения -> AI-анализ -> страница результата с рекомендациями |

Содержание

1. Краткое описание проекта

2. Бизнес-проблема

3. Цели проекта

4. Целевая аудитория

5. Заинтересованные стороны и роли

6. Объём MVP

7. За рамками MVP и Nice-to-Have

8. Пользовательский путь

9. Бизнес-требования

10. Функциональные требования

11. Нефункциональные требования

12. Требования к данным

13. Требования к AI

14. Технологический стек

15. Метрики успеха

16. Допущения и ограничения

17. Риски и способы снижения

18. Критерии приёмки

19. План презентации и защиты

20. Приложение: пример JSON ответа AI

1. Краткое описание проекта

PlantCare AI — это веб-приложение с искусственным интеллектом, которое помогает пользователям определять растение по фотографии, анализировать его состояние и получать персональные рекомендации по уходу.

Проект создаётся как MVP для хакатона. Главная цель — показать рабочий процесс: пользователь загружает фото растения, AI анализирует изображение, а сайт показывает результат и рекомендации по уходу.

2. Бизнес-проблема

Многие люди держат дома растения, но не всегда знают, как правильно за ними ухаживать. Они могут забывать поливать растения, поливать слишком часто, ставить растение в неподходящее место или не понимать, почему листья желтеют, сохнут или повреждаются.

Проблема пользователя: ему нужна быстрая, простая и понятная подсказка по уходу за растением без долгого поиска информации на разных сайтах.

3. Цели проекта

Создать простое веб-приложение, которое демонстрирует полный пользовательский flow.

Дать пользователю возможность загрузить фото растения и базовую информацию.

Использовать AI для анализа изображения и генерации рекомендаций.

Показать результат в понятном интерфейсе.

Сохранить MVP маленьким и реалистичным для дедлайна хакатона.

Документировать командную работу через Jira, standups, decision log и blockers.

4. Целевая аудитория

Люди с комнатными растениями.

Новички, которые не знают основы ухода за растениями.

Студенты, живущие в квартирах.

Семьи с декоративными растениями.

Офисы с комнатными растениями.

Люди, которые часто забывают поливать растения.

Пользователи, которые хотят быстро понять, почему растение выглядит плохо.

5. Заинтересованные стороны и роли

| Роль | Ответственность | Ценность для проекта |
| --- | --- | --- |
| Project Manager Isakova Aidena | Организует workflow, ведёт Jira, определяет MVP, документирует standups, отслеживает blockers, готовит структуру презентации. | Держит команду в фокусе и показывает процесс работы. |
| Frontend Developer Kadyrkulova Amina | Создаёт интерфейс: landing page, Add Plant form, upload UI, result page, подключение к backend API. | Делает продукт понятным и удобным для пользователя. |
| Backend Developer Bazarbekov Almazbek | Создаёт сервер, API endpoints, структуру базы данных и endpoint для AI-анализа. | Соединяет пользовательский ввод, AI и frontend. |
| AI Engineer Mamadzhanova Amina | Создаёт prompt, определяет JSON-формат, тестирует анализ фото и улучшает AI-ответы. | Добавляет ключевую AI-функцию продукта. |
| DevSecOps Engineer Anarbaeva Asel | Настраивает GitHub, Docker, переменные окружения, защиту API-ключей и deployment. | Помогает запускать проект безопасно и стабильно. |

6. Объём MVP

MVP включает только те функции, которые нужны для демонстрации главной идеи продукта: AI-анализ растения и рекомендации по уходу.

Главная страница.

Форма добавления растения.

Загрузка фотографии растения.

AI-анализ растения.

Страница результата.

Рекомендации по уходу.

Простой график ухода.

Сообщения загрузки и ошибки.

Базовый backend endpoint для AI-анализа.

GitHub repository и документация проекта.

Защита переменных окружения.

Docker setup, если успеваем по времени.

7. За рамками MVP и Nice-to-Have

Эти функции полезны, но они не обязательны для первой версии MVP и будут реализованы только при наличии дополнительного времени.

Регистрация и вход пользователя.

Расширенный dashboard.

Рекомендации с учётом погоды.

Email-напоминания.

Тёмная/светлая тема.

Продвинутое определение болезней растения.

История ухода.

Мобильное приложение.

8. Пользовательский путь

Пользователь открывает сайт PlantCare AI.

Пользователь нажимает “Analyze Plant” или “Add Plant”.

Пользователь загружает фото растения.

Пользователь вводит базовую информацию: город, indoor/outdoor, уровень света и заметки.

Пользователь отправляет форму.

Backend отправляет изображение и данные пользователя в AI-сервис.

AI возвращает структурированный JSON с названием растения, состоянием, проблемами и рекомендациями.

Frontend показывает страницу результата с советами и графиком ухода.

9. Бизнес-требования

| ID | Требование | Приоритет | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Продукт должен решать реальную проблему ухода за домашними или офисными растениями. | Highest | PM |
| BR-02 | MVP должен демонстрировать полный AI-powered user flow. | Highest | Вся команда |
| BR-03 | Продукт должен быть понятен новому пользователю без обучения. | Highest | Frontend/PM |
| BR-04 | Процесс работы должен быть отражён в Jira, standups, decision log и blockers. | Highest | PM |
| BR-05 | Финальное demo должно ясно показывать ценность AI-функции. | Highest | PM/AI |
| BR-06 | Дополнительные функции не должны блокировать выполнение MVP. | Highest | PM |

10. Функциональные требования

| ID | Функция | Требование | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Главная страница | Система должна показывать простую главную страницу с объяснением PlantCare AI. | Medium | Пользователь понимает цель приложения и может перейти к форме анализа. |
| FR-02 | Add Plant Form | Система должна предоставить форму для данных растения и загрузки фото. | Highest | Пользователь может загрузить фото и ввести город, место, свет и заметки. |
| FR-03 | AI-анализ | Система должна отправлять фото и данные в AI для анализа. | Highest | AI возвращает структурированный результат или понятную ошибку. |
| FR-04 | Страница результата | Система должна показывать название, состояние, проблемы, советы и график ухода. | Highest | Пользователь видит все рекомендации понятно. |
| FR-05 | Loading state | Система должна показывать загрузку во время анализа AI. | Medium | Пользователь понимает, что обработка идёт. |
| FR-06 | Error handling | Система должна показывать понятную ошибку, если анализ не удался. | Medium | Пользователь видит дружелюбное сообщение вместо сломанной страницы. |
| FR-07 | График ухода | Система должна генерировать простой график полива, проверки почвы и подкормки. | Highest | Пользователь получает конкретные следующие действия. |

11. Нефункциональные требования

| ID | Категория | Требование | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Удобство | Интерфейс должен быть простым, чистым и понятным для новичков. | Highest |
| NFR-02 | Производительность | AI-анализ должен возвращать результат за разумное время для demo. | Medium |
| NFR-03 | Надёжность | Приложение не должно ломаться, если фото плохого качества или AI не уверен. | Highest |
| NFR-04 | Безопасность | API keys и секреты не должны попадать в GitHub. | Highest |
| NFR-05 | Поддерживаемость | Код должен быть разделён на frontend, backend, docs и config. | Medium |
| NFR-06 | Переносимость | Docker setup должен помочь запускать проект в одинаковой среде. | Medium |

12. Требования к данным

MVP может работать с ограниченным набором данных. Основные сущности перечислены ниже.

| Сущность | Поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Plant | id, name, image_url, city, location_type, sunlight_level, created_at | Хранит данные растения. |
| Plant Analysis | plant_name, confidence, condition, detected_issues, advice, warning | Хранит результат AI-анализа. |
| Care Schedule | water_frequency, check_soil_frequency, fertilize_frequency | Хранит простые задачи по уходу. |
| User (optional) | id, name, email, password_hash | Опционально, если будет login/register. |

13. Требования к AI

AI должен анализировать загруженное фото растения и базовые данные пользователя.

AI должен возвращать только структурированный JSON для удобной интеграции с backend и frontend.

Ответ должен включать plant_name, confidence, condition, detected_issues, watering_advice, light_advice, fertilizing_advice, care_schedule и warning.

Если фото неясное, AI не должен выдумывать точный диагноз, а должен вернуть warning и общие советы.

AI-ответ должен быть протестирован минимум на 2-3 примерах фото растений перед demo.

14. Технологический стек

| Область | Технология |
| --- | --- |
| Frontend | React.js |
| Backend | Node.js + Express.js |
| Database | PostgreSQL |
| AI | OpenAI Vision API или Gemini Vision API |
| DevOps | Docker |
| Version Control | GitHub |
| Project Management | Jira |

15. Метрики успеха

Основной demo flow работает от загрузки фото до страницы результата.

AI возвращает структурированный ответ, который frontend может показать.

Команда может объяснить свои роли и вклад на защите.

Jira показывает задачи, приоритеты, assignees, статусы, blockers и прогресс.

GitHub показывает вклад команды и чистую структуру проекта.

Проект маленький, но рабочий, а не набор недоделанных функций.

16. Допущения и ограничения

Проект должен быть завершён в короткий срок хакатона.

Участники могут быть новичками, поэтому MVP должен оставаться простым.

AI-анализ зависит от качества изображения и выбранного Vision API.

Продвинутая диагностика болезней растений не входит в MVP.

Напоминания, погодные интеграции и сложные аккаунты не обязательны для первой версии.

Если deployment не будет полностью готов, команда должна подготовить локальное demo и backup screenshots.

17. Риски и способы снижения

| Риск | Влияние | Вероятность | Снижение риска |
| --- | --- | --- | --- |
| AI отвечает нестабильно | Результат demo может быть слабым | Medium | Использовать structured prompt, тестовые фото и fallback JSON. |
| Frontend ждёт backend | Задержка интеграции | High | Frontend сначала работает с mock data. |
| Backend ждёт AI format | Задержка endpoint | High | AI Engineer заранее определяет JSON response. |
| Команда пытается сделать слишком много | MVP не будет готов | High | PM переносит лишнее в Nice-to-Have. |
| API keys попали в GitHub | Проблема безопасности | Medium | Использовать .env и .env.example. |
| Live demo ломается | Риск для презентации | Medium | Подготовить screenshots или video backup. |

18. Критерии приёмки

Пользователь может открыть сайт.

Пользователь может загрузить фото растения.

Пользователь может отправить форму Add Plant.

Backend получает запрос.

AI возвращает анализ в structured JSON.

Страница результата показывает состояние растения и рекомендации.

Loading и error states работают при необходимости.

Jira показывает completed и in-progress tasks.

Команда может объяснить проблему, MVP scope, tech stack и вклад каждого участника.

19. План презентации и защиты

Slide 1: Название проекта - PlantCare AI.

Slide 2: Проблема - люди не знают, как правильно ухаживать за растениями.

Slide 3: Решение - AI-анализ фото и рекомендации.

Slide 4: MVP features.

Slide 5: Live demo: upload -> AI analysis -> result page.

Slide 6: Tech stack.

Slide 7: Team roles and contribution.

Slide 8: Future improvements.

20. Приложение: пример JSON ответа AI

{
  "plant_name": "Monstera",
  "confidence": "medium",
  "condition": "Needs attention",
  "detected_issues": ["yellow leaves", "possible overwatering"],
  "watering_advice": "Water every 7-10 days after checking soil moisture",
  "light_advice": "Bright indirect light",
  "fertilizing_advice": "Once per month during growing season",
  "care_schedule": {"water": "Every 7 days", "check_soil": "Every 3 days", "fertilize": "Once per month"},