PlantCare AI — Team Work Documentation

1. Project Overview / Обзор проекта

Название проекта: PlantCare AI

PlantCare AI — это веб-приложение с искусственным интеллектом, которое помогает пользователям определять растение по фотографии, анализировать его состояние и получать персональные рекомендации по уходу.

Проблема

Многие люди держат дома растения, но не всегда знают, как правильно за ними ухаживать. Они могут забывать поливать растения, поливать их слишком часто, ставить растение в неправильное место или не понимать, почему листья желтеют, сохнут или повреждаются.

Решение

Наше приложение позволяет пользователю загрузить фотографию растения и добавить базовую информацию: город, находится ли растение дома или на улице, и уровень освещения. После этого ИИ анализирует фото и даёт рекомендации по уходу.

Что выдаёт ИИ

название растения;

состояние растения;

возможные проблемы;

совет по поливу;

совет по освещению;

совет по подкормке;

график ухода;

предупреждение, если фото недостаточно понятное.

Главная цель MVP

Загрузка фото растения → AI-анализ → Страница результата с рекомендациями по уходу

Целевая аудитория

люди с комнатными растениями;

новички, которые не знают основы ухода за растениями;

студенты, живущие в квартирах;

семьи с декоративными растениями;

офисы с комнатными растениями;

люди, которые часто забывают поливать растения.

Технологический стек

Frontend: React.js

Backend: Node.js + Express.js

Database: PostgreSQL

AI: OpenAI Vision API или Gemini Vision API

DevOps: Docker

Version Control: GitHub

Project Management: Jira

2. Team Members and Roles / Участники команды и правила работы

Наша команда работает вместе через Jira, GitHub, daily standups и общую документацию. У каждого участника есть своя роль и ответственность, но проект создаётся как единый продукт, а не как отдельные несвязанные части.

| Участник | Роль | Основная ответственность |
| --- | --- | --- |
| Isakova Aidena | Project Manager | Организует работу команды, ведёт Jira, определяет MVP, документирует standups, отслеживает blockers и готовит структуру презентации. |
| Kadyrkulova Amina | Frontend Developer | Создаёт интерфейс: главную страницу, форму добавления растения, загрузку фото, страницу результата и подключение к backend API. |
| Bazarbekov Almazbek | Backend Developer | Создаёт сервер, API endpoints, структуру базы данных и соединяет AI-анализ с frontend. |
| Mamadzhanova Amina | AI Engineer | Создаёт prompt для ИИ, определяет JSON-формат ответа, тестирует анализ фото растений и улучшает качество AI-ответов. |
| Anarbaeva Asel | DevSecOps Engineer | Настраивает GitHub, Docker, переменные окружения, защиту API-ключей и deployment. |

Правила работы команды

Мы работаем как одна команда, а не отдельно.

Все задачи должны отслеживаться в Jira.

У каждой задачи должен быть ответственный, приоритет, label и дедлайн.

Мы проводим daily standups.

Blockers нужно сообщать сразу.

Важные решения должны быть задокументированы.

GitHub должен показывать реальный вклад участников.

Сначала мы фокусируемся на MVP.

Nice-to-have функции делаются только если останется время.

Перед защитой каждый участник должен знать свою часть.

3. MVP Scope / Объём MVP

MVP — это минимальная рабочая версия нашего продукта для финальной демонстрации.

Основной процесс MVP: загрузка фото растения → AI-анализ → страница результата с рекомендациями по уходу.

MVP-функции

главная страница;

форма добавления растения;

загрузка фотографии;

AI-анализ растения;

страница результата;

рекомендации по уходу;

простой график ухода;

сообщения загрузки и ошибки.

Дополнительные функции

регистрация и вход пользователя;

расширенный dashboard;

рекомендации с учётом погоды;

email-напоминания;

тёмная/светлая тема;

продвинутое определение болезней растения;

история ухода.

Так как дедлайн короткий, наша команда решила сфокусироваться на самой важной функции: AI-анализ растения с рекомендациями по уходу. Дополнительные функции перенесены в Nice-to-Have.

4. Sprint Plan / План спринтов

Sprint 1 — Planning and Base Development

Время: Monday–Wednesday

Цель: подготовить структуру проекта и начать основную разработку.

создать Jira board;

определить MVP scope;

создать документацию проекта;

создать landing page;

создать Add Plant form;

настроить backend server;

создать AI prompt;

определить AI JSON response;

подготовить GitHub repository;

начать Docker setup.

Sprint 2 — Integration and Final Preparation

Время: Thursday–Friday

Цель: соединить все части в рабочий MVP и подготовиться к защите.

подключить frontend к backend;

создать AI analysis endpoint;

отобразить AI result на странице результата;

добавить loading/error messages;

протестировать полный user flow;

исправить основные баги;

подготовить финальную презентацию;

распределить speaking parts;

потренировать demo.

Главная цель обоих спринтов: загрузка фото растения → AI-анализ → страница результата с рекомендациями по уходу.

5. Daily Standup Notes / Ежедневные встречи команды

Daily standup — это короткая командная встреча, где каждый участник рассказывает о прогрессе, плане на день и blockers.

Вопросы standup

Что я сделал вчера?

Что я буду делать сегодня?

Есть ли у меня blockers?

Нужна ли мне помощь от другого участника?

Wednesday Standup

Цель: настроить рабочий процесс проекта и начать разработку MVP.

| Роль | Статус / План |
| --- | --- |
| Project Manager | Создала Jira epics, tasks, priorities, labels и MVP scope. Подготовила структуру документации. |
| Frontend Developer | Начинает landing page, Add Plant form, photo upload UI и result page layout. |
| Backend Developer | Начинает backend server setup и endpoint POST /api/plants/analyze. |
| AI Engineer | Создаёт AI prompt и JSON response format для анализа растения. |
| DevSecOps Engineer | Готовит GitHub repository structure, .env.example и базовый Docker setup. |

Текущие blockers

Frontend нужен backend response format.

Backend нужен финальный AI JSON format.

DevSecOps нужны названия environment variables.

Action items

AI Engineer предоставит финальный JSON format.

Backend Developer сначала создаст mock API response.

Frontend Developer будет использовать mock data, пока backend не готов.

Project Manager обновит Jira и задокументирует решения.

6. Decision Log / Журнал решений

| Дата | Решение | Причина |
| --- | --- | --- |
| Wednesday | Мы выбрали PlantCare AI как идею проекта. | У проекта понятная проблема, реалистичный MVP и полезная AI-функция. |
| Wednesday | Мы сфокусировались на core flow: upload photo → AI analysis → result page. | Это самая важная часть для demo. |
| Wednesday | Дополнительные функции перенесены в Nice-to-Have. | Дедлайн короткий, поэтому сначала нужно закончить MVP. |
| Wednesday | AI response будет в JSON-формате. | Так Backend и Frontend проще интегрировать. |
| Wednesday | Frontend может начать с mock data. | Это позволяет продолжать работу, пока backend и AI ещё не готовы. |

Главное решение: команда решила сделать небольшой, но рабочий MVP вместо большого набора незавершённых функций.

7. Blockers / Блокеры

Blockers — это проблемы, которые мешают участнику продолжать задачу.

| Blocker | Кто заблокирован | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend не может закончить интеграцию result page | Frontend Developer | Backend API response format ещё не готов | Backend и AI Engineer согласуют final JSON format |
| Backend не может закончить AI endpoint | Backend Developer | AI prompt и response format ещё не готовы | AI Engineer предоставит final JSON example |
| DevSecOps не может закончить .env.example | DevSecOps Engineer | API key names и backend port не подтверждены | Backend и AI Engineer предоставят нужные variables |
| PM не может финализировать demo part презентации | Project Manager | Final MVP flow ещё не готов | Команда предоставит screenshots и demo status |

Blocker Rule

переместить задачу в Blocked в Jira;

написать короткий комментарий с причиной;

сообщить Project Manager;

попросить нужного участника о помощи.

8. Project Lifecycle / Цикл проекта

1. Planning

Мы определили идею проекта, роли команды, MVP scope, Jira tasks, priorities и sprint plan.

Команда поняла, что мы создаём и кто за что отвечает.

2. Analysis

Мы проанализировали бизнес- и техническую часть проекта.

Business analysis: target audience, user problem, product value, main user flow.

Technical analysis: tech stack, frontend/backend connection, AI response format, database and API structure.

3. Design

Мы спланировали основные экраны и user flow.

Landing page

Add Plant page

AI Result page

Dashboard

4. Development

Каждый участник работает над своей ролью, но вся работа связана через Jira, GitHub и коммуникацию.

Frontend создаёт интерфейс.

Backend создаёт API endpoints.

AI Engineer создаёт и тестирует AI prompt.

DevSecOps готовит GitHub, Docker и environment variables.

Project Manager отслеживает tasks, blockers и documentation.

5. Testing and Integration

Мы тестируем полный MVP flow: upload plant photo → AI analysis → result page with care recommendations.

photo upload;

backend response;

AI JSON result;

frontend display;

loading and error messages;

final demo flow.

Project lifecycle помог команде двигаться шаг за шагом от планирования к рабочему MVP, а не создавать отдельные части без координации.

9. Presentation Plan / План презентации

| Слайд | Содержание | Спикер |
| --- | --- | --- |
| Slide 1 — Project Name | PlantCare AI — AI-powered plant care assistant. | Project Manager |
| Slide 2 — Problem | Люди часто не знают, как правильно ухаживать за домашними растениями. | Project Manager |
| Slide 3 — Solution | Пользователь загружает фото растения, AI анализирует его и даёт рекомендации. | Project Manager / AI Engineer |
| Slide 4 — MVP Features | Photo upload, AI analysis, result page, care recommendations, care schedule. | Project Manager |
| Slide 5 — Demo | Upload plant photo → AI analysis → Result page with care recommendations. | Frontend Developer + Backend Developer |
| Slide 6 — Tech Stack | React.js, Node.js + Express.js, PostgreSQL, AI Vision API, Docker, GitHub, Jira. | Backend Developer / DevSecOps Engineer |
| Slide 7 — Team Roles | Каждый участник объясняет свой вклад. | All team members |
| Slide 8 — Future Improvements | User accounts, weather-based recommendations, email reminders, advanced dashboard, plant disease detection, mobile app. | Project Manager |

Главная цель презентации — показать, что PlantCare AI является небольшим, но рабочим MVP с понятной проблемой, полезной AI-функцией и реальной командной работой.

10. Final Checklist / Финальный чеклист

Project

Project idea is clear.

Problem is explained.

Target audience is defined.

MVP scope is written.

Nice-to-Have features are separated from MVP.

Jira

Epics are created.

Tasks are assigned to team members.

Priorities are added.

Labels are added.

Blocked tasks are documented.

Finished tasks are moved to Done.

GitHub

Repository is created.

Frontend folder exists.

Backend folder exists.

Documentation folder exists.

Team members made commits.

.env is not uploaded.

.env.example is uploaded.

MVP Demo

User can open the website.

User can upload plant photo.

AI analysis works.

Result page shows recommendations.

Loading and error messages work.

Main demo flow is tested.

DevSecOps

Docker setup is prepared.

Environment variables are configured.

API keys are protected.

Deployment is prepared if possible.

Presentation

Slides are ready.

Every team member knows what to say.

Demo flow is prepared.

Backup screenshots are ready.

Team practiced the presentation.