PlantCare AI — Full Standup Report

Подробный отчёт командной работы для хакатона

# 1. Информация о проекте

PlantCare AI — веб-приложение с искусственным интеллектом, которое помогает пользователям анализировать состояние комнатного растения по фотографии и получать персональные рекомендации по уходу.

Главный MVP-flow: загрузка фото растения → AI-анализ → рекомендации по уходу → график ухода.

# 2. Состав команды и роли

| Участник | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Айдэна | Project Manager | Jira, sprint planning, documentation, standups, blockers, presentation, coordination. |
| Амиш | Frontend Developer | React + Vite, UI pages, routing, auth pages, modals, mock data, frontend integration. |
| Алмаз | Backend Developer | Node.js + Express, PostgreSQL, endpoints, JWT auth, upload handling, AI endpoint, error handling. |
| Амина | AI Engineer | AI prompt, image analysis logic, JSON response structure, fallback responses, AI quality testing. |
| Асель | DevSecOps Engineer | GitHub repo, .env.example, Docker, docker-compose, CI/CD, security review, deployment support. |

# 3. Общий формат standup

Daily standup использовался для синхронизации команды, отслеживания прогресса, выявления blockers и фиксации следующих шагов. Каждый участник отвечал на вопросы:

Что было сделано?

С какими проблемами столкнулся участник?

Что было исправлено?

Какой текущий статус задачи?

# 4. Wednesday Standups

## Project Manager — Wednesday Standup

Что сделано:

Организовала работу команды и распределила роли.

Создала Jira board, Epics и sprint structure.

Подготовила backlog, priorities и labels.

Определила MVP scope проекта.

Подготовила Team Work Documentation и BRD.

Вела daily standups и decision log.

Отслеживала blockers между Frontend, Backend, AI и DevSecOps.

Координировала integration flow между командами.

Подготовила структуру hackathon presentation.

Организовала распределение speaking parts.

Следила за progress tracking и task statuses.

Подготовила sprint planning и project lifecycle documentation.

Контролировала, чтобы команда фокусировалась на MVP, а не на лишних features.

Проблемы / blockers:

Команда периодически уходила в дополнительные функции вместо MVP.

Возникали blockers между Frontend и Backend из-за нестабильного JSON response.

Некоторые задачи долго оставались без обновления в Jira.

Были проблемы с synchronisation между участниками.

Из-за дедлайна пришлось урезать часть функций и перенести их в Nice-to-Have.

Что было исправлено / принятое решение:

MVP scope был сокращён до core flow.

Дополнительные features перенесены в Nice-to-Have.

Добавлены standup updates и blocker tracking.

Улучшена communication между командами.

Были синхронизированы AI JSON structures между Frontend и Backend.

Подготовлена единая структура презентации.

Текущий статус:

Jira и documentation готовы.

Sprint planning завершён.

Команда синхронизирована.

MVP flow определён.

Presentation structure готова.

Идёт финальная integration и подготовка demo.

## Frontend — Wednesday Standup

Что сделано:

Инициализировала frontend-проект на React + Vite.

Настроила дизайн-систему и основную цветовую палитру проекта, включая beige и dark theme.

Подключила React Router DOM и настроила роутинг между страницами.

Реализовала PrivateRoute и PublicRoute для защиты внутренних страниц.

Подключила Axios и создала сетевой слой для API запросов.

Добавила поддержку mock data через USE_MOCK для автономной frontend-разработки.

Создала Landing Page.

Сверстала Login и Register страницы.

Добавила frontend validation для формы регистрации и логина.

Реализовала переключение видимости пароля.

Подключила AuthContext и хранение JWT token через localStorage.

Создала ErrorModal для отображения ошибок.

Подготовила структуру Recommendation Page и Plant Collection Page.

Настроила responsive layout для мобильных устройств.

Проблемы / blockers:

При обновлении страницы происходил редирект на login из-за асинхронной проверки токена.

Возникли проблемы с nested routes и Layout компонентом.

Frontend долго не мог получать стабильный JSON response от backend.

Была проблема с передачей данных между Diagnostics и Collection страницами.

Макет регистрации перегружал мобильный интерфейс.

Что было исправлено / принятое решение:

Добавлен isLoading state для ожидания токена.

Настроены nested routes через Outlet.

Упрощён registration layout.

Добавлен ErrorModal для обработки API ошибок.

Frontend адаптирован под mock AI responses.

Улучшена responsive вёрстка.

Текущий статус:

Landing page готов.

Login/Register работают.

Routing настроен.

Mock integration работает.

Frontend pages подключены.

Идёт интеграция frontend с backend API.

Настраивается deployment на Railway.

## Backend — Wednesday Standup

Что сделано:

Поднял Express сервер на Node.js на порту 3000.

Подключил PostgreSQL и создал таблицы users, plants, analyses.

Реализовал JWT авторизацию: register / login.

Настроил multer для загрузки фотографий.

Создал endpoint POST /api/plants/analyze с временной AI-заглушкой.

Настроил CORS, rate limiting и global error handling.

Подключил image compression через Sharp.

Создал health endpoint для Docker healthcheck.

Настроил обработку environment variables через dotenv.

Проблемы / blockers:

Rate limiter был подключён до инициализации app, из-за чего сервер падал.

PowerShell не поддерживал обычный curl syntax, пришлось тестировать через Invoke-RestMethod и test.js.

.env файл случайно попал в Git до настройки .gitignore, пришлось удалять через git rm --cached.

Gemini API возвращал 429 из-за региональных ограничений, после чего команда перешла на Claude API.

Claude API принимает изображения максимум до 5MB, поэтому понадобилось сжатие через Sharp.

Появлялись проблемы с CORS при подключении frontend.

Что было исправлено / принятое решение:

Исправлен порядок middleware в app.js.

Добавлена обработка upload errors.

Backend response приведён к единому JSON format.

Добавлен fallback response при ошибке AI API.

Исправлены проблемы с image upload.

Добавлен centralized error handler.

Текущий статус:

Backend server работает стабильно.

JWT auth работает.

Upload endpoint работает.

Mock AI response подключён.

PostgreSQL подключён.

Backend готов к полной AI integration.

Идёт финальное тестирование frontend/backend connection.

## AI Engineer — Wednesday Standup

Что сделано:

Исследовала AI Vision API для анализа растений.

Протестировала Gemini и Claude API для image analysis.

Создала AI prompt для анализа состояния растения.

Разработала JSON response structure для backend integration.

Настроила AI logic для plant condition analysis.

Подготовила mock AI responses для frontend testing.

Добавила рекомендации по поливу, освещению и уходу.

Подготовила AI care schedule generation.

Согласовала JSON structure с Backend Developer.

Настроила fallback responses при ошибках AI API.

Проблемы / blockers:

Gemini API часто возвращал 429 из-за rate limits и региональных ограничений.

Некоторые AI responses приходили в нестабильном формате.

AI иногда возвращал слишком длинные рекомендации.

Фото с плохим освещением ухудшали качество анализа.

Возникли ограничения по размеру изображений в Claude API.

Что было исправлено / принятое решение:

Добавлен строгий JSON schema format.

Упрощён AI prompt для уменьшения hallucinations.

Добавлены fallback mock responses.

Настроен единый response structure для backend.

Добавлено ограничение длины AI output.

Согласовано image compression через Sharp.

Текущий статус:

AI prompt готов.

JSON response format готов.

Mock AI analysis работает.

Backend integration подготовлена.

AI recommendations генерируются корректно.

Идёт финальная настройка качества AI responses.

## DevSecOps — Wednesday Standup

Что сделано:

Настроила GitHub repository и структуру проекта.

Создала папку devops со всеми необходимыми файлами.

Подготовила .env.example со всеми environment variables: PORT, DATABASE_URL, JWT_SECRET, AI_API_KEY, FRONTEND_URL.

Настроила .gitignore для защиты .env файла.

Написала Dockerfile для backend с non-root user.

Добавила Docker healthcheck.

Создала docker-compose.yml для backend и PostgreSQL.

Настроила GitHub Actions CI/CD pipeline.

Добавила автоматическую проверку зависимостей на безопасность.

Провела security review backend кода.

Проверила защиту API keys.

Протестировала Docker containers локально.

Проблемы / blockers:

На основном ноутбуке не хватало ресурсов для Docker.

Backend код долго не мержился в main branch.

Возникли проблемы с CORS configuration.

Docker containers периодически падали при неправильных environment variables.

GitHub Actions initially failed из-за отсутствующих secrets.

Что было исправлено / принятое решение:

Docker тестировался на другом устройстве.

Добавлены healthchecks для контейнеров.

Исправлены environment variables.

Backend Developer получил рекомендации по CORS restrictions.

Настроены безопасные GitHub secrets.

Проверено, что API keys не попадают в repository.

Текущий статус:

Docker setup работает.

docker-compose запускает backend и PostgreSQL.

CI/CD pipeline зелёный.

Security review завершён.

Health endpoint возвращает {"status":"ok"}.

Проект готов к deployment.

# 4. Thursday Standups

## Project Manager — Thursday Standup

Что сделано:

Провела sync meeting между Frontend, Backend, AI и DevSecOps.

Обновила Jira board и sprint statuses.

Проверила blockers и integration progress.

Подготовила структуру финальной 5-minute presentation.

Распределила speaking parts между участниками.

Организовала MVP checkpoint preparation.

Проверила соответствие проекта критериям хакатона.

Контролировала, чтобы команда фокусировалась только на core MVP.

Подготовила demo flow и backup plan на случай ошибок during presentation.

Начала подготовку Q&A ответов для защиты.

Проблемы / blockers:

Некоторые frontend pages ещё не были полностью интегрированы с backend.

AI response иногда возвращался медленно.

Команда хотела добавить лишние функции перед дедлайном.

Возникали небольшие проблемы с merge conflicts.

Что было исправлено / принятое решение:

MVP scope был повторно зафиксирован.

Лишние функции перенесены в Future Development.

Установлен final freeze на новые features.

Команда сфокусировалась только на стабильности demo.

Текущий статус:

MVP flow почти готов.

Presentation structure завершена.

Команда готовится к финальной integration и testing.

## Frontend — Thursday Standup

Что сделано:

Завершила Recommendation / Result Page.

Подключила frontend pages к backend endpoints.

Реализовала loading states для AI analysis.

Добавила ConfirmModal и улучшила ErrorModal.

Настроила responsive UI для mobile/tablet.

Добавила navigation между основными страницами.

Начала интеграцию upload flow с backend API.

Улучшила UI/UX для hackathon demo.

Добавила skeleton loading animation во время AI анализа.

Подготовила mock screenshots для backup demo.

Проблемы / blockers:

AI response иногда приходил с задержкой.

Некоторые JSON fields приходили нестабильно.

Возникали CORS ошибки при интеграции с backend.

Responsive layout ломался на некоторых размерах экрана.

Что было исправлено / принятое решение:

Добавлена дополнительная обработка API errors.

Исправлены responsive bugs.

UI адаптирован под нестабильные AI responses.

Добавлены fallback states.

Текущий статус:

Основные frontend pages готовы.

Upload flow работает.

Frontend/backend integration почти завершена.

UI готов для demo.

## Backend — Thursday Standup

Что сделано:

Завершил интеграцию PostgreSQL с backend.

Подключил AI response к endpoint /api/plants/analyze.

Добавил обработку upload ошибок.

Реализовал image compression pipeline.

Улучшил JWT auth validation.

Добавил centralized error handler.

Подготовил backend response для frontend integration.

Настроил healthcheck endpoint для deployment.

Провёл backend testing через Postman и test.js.

Проблемы / blockers:

AI API иногда возвращал timeout.

Возникали проблемы с upload больших изображений.

Некоторые frontend requests приходили с неправильным content-type.

Что было исправлено / принятое решение:

Добавлен fallback response при timeout AI API.

Добавлены ограничения размера upload.

Исправлены validation checks.

Backend response стандартизирован.

Текущий статус:

Backend API работает стабильно.

AI integration подключена.

Upload flow работает.

Backend готов для финального testing.

## AI Engineer — Thursday Standup

Что сделано:

Улучшила AI prompt для plant analysis.

Оптимизировала JSON response format.

Добавила обработку plant condition severity.

Настроила рекомендации по watering frequency.

Подготовила более стабильные AI outputs.

Протестировала AI responses на разных plant images.

Добавила fallback recommendations.

Улучшила AI response speed.

Проблемы / blockers:

AI иногда hallucinated plant types.

Некоторые изображения анализировались некорректно из-за плохого качества.

Claude API периодически возвращал нестабильные ответы.

Что было исправлено / принятое решение:

Prompt был упрощён и структурирован.

Добавлены ограничения response format.

Добавлены fallback plant recommendations.

Снижена длина AI output для стабильности frontend parsing.

Текущий статус:

AI analysis работает стабильно.

JSON responses стандартизированы.

AI готов для demo flow.

## DevSecOps — Thursday Standup

Что сделано:

Обновила Docker configuration.

Настроила environment variables для deployment.

Провела дополнительный security review.

Проверила GitHub Actions pipeline.

Настроила production-ready backend container.

Проверила healthchecks и logging.

Провела тестирование docker-compose setup.

Подготовила deployment notes для команды.

Проблемы / blockers:

Railway deployment initially failed из-за environment variables.

Некоторые Docker layers собирались слишком долго.

Возникали конфликты между local и production configs.

Что было исправлено / принятое решение:

Environment variables были синхронизированы.

Docker image optimized.

Deployment configs обновлены.

CI/CD pipeline стабилизирован.

Текущий статус:

Docker setup работает стабильно.

GitHub Actions зелёный.

Deployment почти готов.

Security checks завершены.

# 4. Friday Standups

## Project Manager — Friday Standup

Что сделано:

Провела финальный team sync перед demo.

Проверила статус всех Jira задач.

Организовала финальное integration testing.

Подготовила финальную структуру презентации.

Проверила speaking parts и тайминг выступления.

Подготовила ответы на возможные вопросы жюри.

Организовала финальную rehearsal команды.

Подготовила backup screenshots и demo plan.

Проверила соответствие проекта критериям оценки хакатона.

Проблемы / blockers:

Команда переживала из-за стабильности demo.

Некоторые UI элементы ещё выглядели сыро.

Возникали мелкие баги при финальной интеграции.

Что было исправлено / принятое решение:

Финальный MVP был зафиксирован.

Убраны нестабильные features.

Demo flow был упрощён для стабильности.

Подготовлены backup варианты на случай ошибок.

Текущий статус:

Команда готова к защите.

Presentation готова.

Demo flow протестирован.

MVP стабилен.

## Frontend — Friday Standup

Что сделано:

Завершила финальную полировку интерфейса.

Исправила UI баги на mobile и tablet.

Улучшила upload flow animations.

Добавила финальные loading states.

Обновила Result Page под финальный AI response.

Добавила empty states и success notifications.

Подготовила UI для live demo.

Проверила navigation flow между страницами.

Провела финальное frontend testing.

Проблемы / blockers:

Некоторые animation transitions лагали на слабых устройствах.

Upload preview иногда ломал layout.

Возникали мелкие responsive bugs.

Что было исправлено / принятое решение:

Оптимизированы animations.

Исправлены layout issues.

Responsive UI стабилизирован.

Upload flow упрощён для demo.

Текущий статус:

Frontend полностью готов.

Demo UI стабилен.

Все основные страницы работают.

## Backend — Friday Standup

Что сделано:

Завершил backend/frontend integration.

Провёл финальное API testing.

Улучшил upload validation.

Добавил fallback handling для AI API.

Оптимизировал response speed.

Проверил JWT auth flow.

Провёл cleanup backend code.

Проверил PostgreSQL queries и connections.

Подготовил backend для финального deployment.

Проблемы / blockers:

AI API иногда отвечал медленно.

Были редкие upload failures при нестабильном интернете.

Некоторые requests возвращали лишние debug logs.

Что было исправлено / принятое решение:

Debug logs были убраны.

Добавлены fallback responses.

Upload handling стабилизирован.

Response time улучшен.

Текущий статус:

Backend стабилен.

API готово для demo.

Integration завершена.

## AI Engineer — Friday Standup

Что сделано:

Провела финальное тестирование AI analysis.

Улучшила стабильность AI recommendations.

Настроила более короткие и понятные ответы AI.

Проверила AI responses на разных изображениях растений.

Добавила fallback analysis responses.

Согласовала финальный JSON format с backend.

Подготовила demo examples для презентации.

Проблемы / blockers:

Некоторые plant images давали нестабильный результат.

AI иногда путал похожие типы растений.

Claude API периодически возвращал задержки.

Что было исправлено / принятое решение:

Prompt был дополнительно оптимизирован.

Добавлены fallback recommendations.

AI output сокращён для стабильности frontend rendering.

Текущий статус:

AI analysis работает стабильно.

AI responses готовы для demo.

Финальная AI integration завершена.

## DevSecOps — Friday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку Docker setup.

Проверила production environment variables.

Провела финальный security review.

Проверила GitHub repository и secrets.

Убедилась, что .env не попадает в repository.

Проверила CI/CD pipeline.

Протестировала deployment setup.

Подготовила финальные deployment notes.

Проблемы / blockers:

Некоторые environment variables не синхронизировались между локальной и production средой.

Docker image собирался медленно на слабом устройстве.

Что было исправлено / принятое решение:

Environment variables синхронизированы.

Docker build оптимизирован.

Проверены production configs.

Security issues устранены.

Текущий статус:

Deployment setup готов.

Docker работает стабильно.

Security checks пройдены.

CI/CD pipeline стабилен.

# 4. Saturday Standups

## Project Manager — Saturday Standup

Что сделано:

Провела финальную rehearsal перед защитой.

Проверила готовность всех speaking parts.

Контролировала финальное demo testing.

Обновила Jira и закрыла завершённые задачи.

Подготовила финальную версию презентации.

Проверила тайминг выступления команды.

Организовала финальную синхронизацию между всеми ролями.

Подготовила backup screenshots и backup demo plan.

Проверила готовность команды к Q&A.

Проблемы / blockers:

Команда переживала из-за live demo.

Некоторые участники превышали своё время выступления.

Возникали мелкие несоответствия между presentation и текущим MVP.

Что было исправлено / принятое решение:

Demo flow был упрощён.

Speaking parts сокращены.

Presentation синхронизирована с финальным MVP.

Подготовлены короткие ответы на возможные вопросы.

Текущий статус:

Команда полностью готова к защите.

Presentation финализирована.

Demo протестирован.

Q&A подготовлены.

## Frontend — Saturday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку frontend flow.

Исправила последние UI inconsistencies.

Проверила mobile responsiveness.

Обновила upload animations.

Подготовила demo-ready result page.

Добавила финальные visual improvements.

Подготовила backup screenshots интерфейса.

Проверила стабильность navigation flow.

Проблемы / blockers:

Некоторые UI элементы выглядели по-разному на разных устройствах.

Возникали редкие layout shifts при upload preview.

Что было исправлено / принятое решение:

Responsive layout был стабилизирован.

Исправлены последние spacing issues.

Upload preview упрощён для demo stability.

Текущий статус:

Frontend полностью готов.

UI polished.

Demo pages работают стабильно.

## Backend — Saturday Standup

Что сделано:

Провёл финальное backend testing.

Проверил стабильность API endpoints.

Оптимизировал upload flow.

Улучшил обработку AI API ошибок.

Проверил PostgreSQL connections.

Провёл cleanup backend code.

Подготовил финальный backend build.

Проверил стабильность JWT auth.

Проблемы / blockers:

AI API иногда всё ещё отвечал нестабильно.

При плохом интернете upload занимал больше времени.

Что было исправлено / принятое решение:

Добавлены дополнительные fallback responses.

Улучшена обработка timeout errors.

Backend response стабилизирован.

Текущий статус:

Backend полностью готов.

API стабильно работает.

Demo backend готов.

## AI Engineer — Saturday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку AI analysis quality.

Подготовила стабильные demo examples.

Проверила корректность JSON responses.

Улучшила рекомендации по уходу.

Подготовила fallback responses для нестабильных изображений.

Проверила AI output formatting для frontend rendering.

Проблемы / blockers:

Некоторые изображения всё ещё давали неточный результат.

Claude API периодически замедлялся.

Что было исправлено / принятое решение:

Prompt дополнительно оптимизирован.

Добавлены более универсальные care recommendations.

Снижена вероятность parsing errors.

Текущий статус:

AI analysis стабилен.

AI responses готовы для live demo.

AI integration завершена.

## DevSecOps — Saturday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку deployment setup.

Проверила Docker containers.

Проверила GitHub Actions pipeline.

Убедилась в безопасности environment variables.

Проверила production configs.

Подготовила backup deployment notes.

Провела финальный security check.

Проблемы / blockers:

На одном устройстве Docker запускался медленно.

Возникали minor config mismatches между local и production.

Что было исправлено / принятое решение:

Config files синхронизированы.

Docker setup дополнительно оптимизирован.

Проверены final environment variables.

Текущий статус:

Deployment готов.

Docker setup стабилен.

Security checks завершены.

CI/CD pipeline работает корректно.

# 4. Sunday Standups

## Project Manager — Sunday Standup

Что сделано:

Провела финальную подготовку команды перед защитой.

Проверила готовность презентации и demo flow.

Провела финальную rehearsal с таймером.

Проверила speaking parts каждого участника.

Закрыла финальные Jira задачи.

Подготовила финальную project documentation.

Проверила backup screenshots и backup demo.

Подготовила ответы на возможные вопросы жюри.

Проверила соответствие проекта критериям хакатона.

Организовала финальную командную синхронизацию.

Проблемы / blockers:

Команда нервничала перед live demo.

Некоторые участники говорили слишком быстро или слишком долго.

Были мелкие несоответствия между demo и presentation screenshots.

Что было исправлено / принятое решение:

Demo flow был упрощён и стабилизирован.

Speaking parts сокращены и синхронизированы.

Screenshots обновлены под финальный MVP.

Подготовлен fallback сценарий на случай demo failure.

Текущий статус:

Команда полностью готова к защите.

Presentation финализирована.

Demo готов.

Documentation завершена.

## Frontend — Sunday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку UI перед защитой.

Исправила последние visual bugs.

Проверила стабильность upload flow.

Обновила result page под финальный AI response.

Проверила responsive layout на нескольких устройствах.

Подготовила финальные screenshots для презентации.

Провела финальный frontend cleanup.

Проблемы / blockers:

На некоторых устройствах upload preview отображался нестабильно.

Некоторые transitions выглядели по-разному в разных браузерах.

Что было исправлено / принятое решение:

Upload preview был дополнительно оптимизирован.

Transitions упрощены для стабильности.

Исправлены последние UI inconsistencies.

Текущий статус:

Frontend полностью готов к защите.

UI стабилен.

Demo flow работает корректно.

## Backend — Sunday Standup

Что сделано:

Провёл финальное backend testing перед demo.

Проверил стабильность всех API endpoints.

Оптимизировал upload handling.

Проверил AI integration и fallback responses.

Провёл финальный cleanup backend code.

Проверил PostgreSQL connections и auth flow.

Подготовил backend для финального demo deployment.

Проблемы / blockers:

При нестабильном интернете AI API иногда отвечал медленно.

Возникали редкие timeout errors при upload больших изображений.

Что было исправлено / принятое решение:

Добавлены дополнительные fallback responses.

Timeout handling улучшен.

Upload validation стабилизирована.

Текущий статус:

Backend полностью готов.

API работает стабильно.

AI integration подключена.

## AI Engineer — Sunday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку AI analysis quality.

Подготовила стабильные demo examples.

Проверила корректность JSON responses.

Улучшила consistency AI recommendations.

Подготовила финальные fallback responses.

Проверила frontend rendering AI outputs.

Проблемы / blockers:

Некоторые plant images всё ещё анализировались менее точно.

Claude API иногда замедлялся при повторных запросах.

Что было исправлено / принятое решение:

Prompt был дополнительно оптимизирован.

AI output упрощён для стабильности demo.

Добавлены универсальные care recommendations.

Текущий статус:

AI analysis готов для live demo.

JSON responses стабильны.

AI integration завершена.

## DevSecOps — Sunday Standup

Что сделано:

Провела финальную проверку deployment setup.

Проверила Docker containers и healthchecks.

Проверила GitHub repository и secrets.

Провела финальный security review.

Проверила CI/CD pipeline.

Подготовила backup deployment instructions.

Убедилась, что production configs синхронизированы.

Проблемы / blockers:

Docker build на одном устройстве запускался медленно.

Возникали minor environment variable mismatches.

Что было исправлено / принятое решение:

Environment variables были повторно синхронизированы.

Docker setup оптимизирован.

Проверены final production configs.

Текущий статус:

Deployment полностью готов.

Docker setup стабилен.

Security checks завершены.

CI/CD pipeline работает корректно.

# 5. Decision Log

| День | Решение | Причина |
| --- | --- | --- |
| Wednesday | Команда выбрала PlantCare AI как идею проекта. | У проекта понятная проблема, реалистичный MVP и полезная AI-функция. |
| Wednesday | MVP сфокусирован на core flow: upload photo → AI analysis → result page. | Это главная ценность продукта и основной demo flow. |
| Wednesday | Weather feature, reminders и advanced disease detection перенесены в Nice-to-Have. | Дедлайн короткий, сначала нужен стабильный MVP. |
| Wednesday | AI response будет возвращаться в JSON format. | Так Backend и Frontend проще интегрировать результат. |
| Thursday | Команда ввела feature freeze. | Новые функции могли сломать demo перед дедлайном. |
| Friday | Demo flow был упрощён. | Для защиты важнее стабильный сценарий, чем много нестабильных функций. |
| Sunday | Подготовлен backup demo plan. | Если live demo сломается, команда покажет screenshots и объяснит workflow. |

# 6. Итоговый статус перед защитой

Jira board и документация подготовлены.

Основной MVP-flow определён и протестирован: загрузка фото → AI-анализ → рекомендации → график ухода.

Frontend готов к demo, включает landing page, auth pages, upload flow, result page, modals и mock/fallback states.

Backend готов к demo, включает Express server, PostgreSQL, auth, upload endpoint, AI endpoint, error handling и fallback responses.

AI часть готова к demo, включает prompt, JSON response format, рекомендации и fallback responses.

DevSecOps часть готова: GitHub, .env.example, Docker, docker-compose, CI/CD, security review.

Презентация и speaking parts подготовлены для защиты.